«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

капитального ремонта жилфонда на 2020 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Сроки проведения работ | |
| начало | окончание |
| капитальный ремонт дома № 37 по ул. Юбилейной в г. п. Вороново | июль 2020 | сентябрь 2020 |
| капитальный ремонт дома № 1 по пер. Советскому в г. п. Радунь | май 2020 | июль 2020 |
| капитальный ремонт дома № 5 по пер. Советскому в г. п. Радунь | август 2020 | октябрь 2020 |
| Разработка предпроектной, проектной документации | | |
| капитальный ремонт дома № 108 по ул. Советская в г. п. Радунь | декабрь 2019 | март 2020 |
| капитальный ремонт дома № 37 по ул. Юбилейная в г. п. Вороново | декабрь 2019 | март 2020 |
| капитальный ремонт дома № 20 по ул. Юбилейная в г. п. Вороново | декабрь 2019 | март 2020 |
| капитальный ремонт дома № 43  по ул. Юбилейная в г. п. Вороново | май 2020 | август 2020 |
| капитальный ремонт дома № 78 по ул. Советская в г. п. Вороново | июнь 2020 | ноябрь 2020 |

В текущем году в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2.06.2006 № 368 подлежат газификации жилые дома в д. Клеткеники Вороновского района. С привлечением собственных средств граждан и бюджетных средств будет построен газопровод протяженностью 2 565 метров общей стоимостью 106 700 рублей. Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

архитектуры и строительства Вороновского райисполкома»