ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по объекту: «Подготовка площадей и добычи торфа на торфяном месторождении «Диковина» (северо-западная часть), 2-ой этап, в районе д. Поволока Больтишского сельсовета Вороновского района»

Сведения о заказчике

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО «ТБЗ Дитва».

Юридический, почтовый адреса: 231322, Гродненская область, Лидский район, пос. Дитва. ул. Первомайская, 3. Телефон +375 (154) 54-42-33 – руководитель, 54-71-32 – главный инженер, 54-81-33 – приёмная, Факс +375 (154) 54-97-05 – приёмная. Е-mail: info@ditva.by

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 03.04.2023 по 08.05.2023 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 31.05.2023 по 13.06.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | с ___ по ___ |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | с ___ по ___ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 08.05.2023 по 13.06.2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | с ___ по ___ |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 14.06.2023 по 14.09.2023 с ___ по ___ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | с ___ по ___ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 09.07.2023 по 14.10.2023 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 14.06.2023 по 14.10.2023 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 14.07.2023 по 30.12.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 14.07.2023 по 30.12.2023 |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

В соответствии с «Программой комплексной модернизации торфяных производств на 2021–2025 годы» ОАО «ТБЗ Дитва» должен обеспечивать: добычу торфа для производства топливных брикетов, сушенки торфяной и собственной котельной в объеме 197,8 тыс. тонн в 2023 г. и 195,1 тыс. тонн в 2024 и 2025 гг. При этом расчетная потребность в площадях (брутто) составляет 462,0 га в 2023 г., 456,0 в 2024 и 2025 гг.

Испрашиваемые к отводу площади торфяного месторождения Диковина (№ 185 по кадастровому справочнику «Торфяной фонд Белорусской ССР» 1979 года издания) относится к торфяным месторождениям разрабатываемого фонда, согласно схеме распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года.

Площадь участка в границах проекта- 118,4 га. Средняя глубина выработки торфяной  залежи- 2,79 м, валовая среднегодовая мощность участка (программа добычи торфа) в период условно-стабильной эксплуатации 23,5, тыс. т. Вырабатываемый (извлекаемый) запас залежи  торфа-сырца – 2643,0 тыс. м3.

Рассматриваемые альтернативные варианты

Согласно Схеме распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 г., утвержденной  постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2015  № 1111, участок в северо-западной части торфяного месторождения Диковина площадью 116,10 га входит в разрабатываемый фонд.

Альтернативные варианты расположения участка добычи торфа не рассматривались в виду того, что торфяная залежь низинного типа участка является единственным участком сырьевой базы ОАО «ТБЗ Дитва», которая соответствует СТБ 1919-2008 «Брикеты топливные на основе торфа. Технические условия» для производства топливных брикетов, СТБ 2062-2010 «Торф топливный фрезерный. Технические условия» для торфа топливного фрезерного согласно и требованиям СТБ 832-2001 «Торф для приготовления компостов. Технические условия» для приготовления компостов.

В связи с этим в качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

Отказ от планируемой хозяйственной деятельности приведет к:

– снижению объемов добычи торфа и, соответственно, объемов производства торфяной продукции, что приведет к снижению рентабельности ОАО «ТБЗ Дитва» и невозможности обеспечения топливом потребителей Гродненской и Витебской областей;

– снижению экономического потенциала торфопредприятия, так как поставки продукции ведутся на экспорт в Польшу, Словакию, Латвию, Литву, Россию и Украину;

– социальным проблемам занятости населения, 240 работников предприятия, а также членов их семей могут остаться без средств к существованию, что приведет к социальной напряженности в Вороновском и Лидском районах Гродненской области.