Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений Отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Возведение площадки для размещения линии сортировки ТКО на 5000 тонн в год вблизи д. Миловидная Вороновского района»

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | февраль 2025г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | февраль 2025г. |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | февраль-март 2025г. не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | март 2025г. |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | март – апрель 2025г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | апрель 2025г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | май 2025г. |

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие

Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик планируемой деятельности: Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Юридический адрес: 231391, г.п. Вороново, ул. Коммунальная, 5.

Контактный телефон: (01594)43 043

E-mail: vrnjkh@yandex.by

Разработчик ОВОС: Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Сифания-Экотехника»

Юридический адрес: 224020, г. Брест, ул. Пионерская, д. 52, офис 603

Тел/факс +375 (162) 51-89-89, 52-52-65, 54-04-54

E-mail: market@sifania.by

Проектом предусмотрено возведение открытой линии сортировки, участка прессования и вспомогательных сооружений для твердых коммунальных отходов на 5000 тонн в год.

Объект возведения располагается на территории земель СУП «ГМК-Агро», прилегающей к территории полигона ТКО «Миловидное» Вороновского РУП ЖКХ, рельеф участка равнинный.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

I вариант. Осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с предложенными проектными решениями.

II вариант. «Нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

Нулевая альтернатива» не приемлема, т.к. не приведёт к достижению ожидаемого эффекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и не соответствует «Комплексу мер по совершенствованию системы обращения с твердыми коммунальными отходами и реализации Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период 2024-2025г.», утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь А.А.Сиваком от 03.11.2023 № 04/203-470/108.